5.x  Pelaksanaan Pengembangan dengan Metode Agile

Pengembangan SmartWMS dilaksanakan menggunakan metode Agile Development yang bersifat iteratif dan inkremental. Pembangunan sistem dibagi ke dalam tujuh iterasi (sprint), di mana setiap sprint menghasilkan fitur fungsional yang dapat langsung diuji dan digunakan. Salah satu keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya beradaptasi terhadap umpan balik (feedback) pengguna. Karena SmartWMS telah digunakan secara operasional pada divisi General Affairs selama masa pengembangan, umpan balik dari pemakaian nyata di lapangan menjadi masukan utama yang menentukan prioritas perbaikan dan penambahan fitur pada sprint berikutnya. Rincian pelaksanaan setiap sprint diuraikan sebagai berikut.

Sprint 1 — Fondasi Sistem dan Klasifikasi Aset (10–17 Mei 2026). Sprint pertama berfokus pada pembangunan fondasi sistem, meliputi penyiapan arsitektur (Next.js, Supabase, dan Tailwind CSS), antarmuka dashboard, pipeline unggah data, serta engine klasifikasi aset beserta alur peninjauannya (review workflow). Berdasarkan hasil evaluasi awal, arsitektur klasifikasi berbasis kata kunci disempurnakan menjadi berbasis basis data (database-driven) dan tampilan formulir aturan disederhanakan agar lebih mudah dioperasikan.

Sprint 2 — Optimasi Klasifikasi dan Modul Monitoring (6–7 Juni 2026). Sprint ini menghasilkan live classification dashboard, reclassification engine, sistem aturan kata kunci, arsitektur CGA-only, halaman monitoring, serta ekspor laporan PDF. Menanggapi masukan pengguna yang menghendaki tampilan dashboard lebih selaras dengan fokus utama sistem, yaitu rekonsiliasi data, tata letak dashboard dirancang ulang agar informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pemantauan.

Sprint 3 — Modul Surat Jalan (SJ) Manual (8–11 Juni 2026). Pengembangan difokuskan pada modul Surat Jalan Manual, mencakup rekap alokasi, ekspor Excel, serta pencetakan PDF Surat Jalan. Fitur cetak diprioritaskan karena kebutuhan operasional menuntut Surat Jalan dapat dicetak secara fisik untuk keperluan pengambilan tanda tangan. Sejumlah bug yang ditemukan saat pengujian operasional turut diperbaiki pada sprint ini.

Sprint 4 — Penyempurnaan SJ dan Monitoring v2 (15–17 Juni 2026). Sprint ini menyempurnakan modul yang telah dibangun, meliputi Monitoring v2, arsip Daftar SJ, perbaikan tampilan PDF dan ekspor Excel, serta perbaikan kritis pada penanganan data catatan aset (asset notes). Penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil pemakaian sistem oleh pengguna.

Sprint 5 — Rekonsiliasi Data (18–20 Juni 2026). Sprint ini merupakan inti dari sistem, yaitu modul rekonsiliasi data antara DAT Oracle dan LPP Web Tracking, termasuk deteksi ketidaksesuaian antar-CGA (cross-CGA mismatch) dan fitur penerimaan barang. Menindaklanjuti umpan balik pengguna, dilakukan penyederhanaan kartu ringkasan pada halaman rekonsiliasi, penambahan fitur impor Surat Jalan Web Tracking dari berkas PDF, serta penyesuaian posisi indikator kebaruan data (freshness indicator).

Sprint 6 — Snapshot, Dashboard Tren, dan Autentikasi (25–27 Juni 2026). Sprint ini menghasilkan fitur DAT Closing Snapshot, Dashboard Trend per CGA, serta sistem autentikasi berbasis Supabase Auth lengkap dengan manajemen peran pengguna (CRUD user). Beberapa penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil pengujian terhadap fitur snapshot dan dashboard tren.

Sprint 7 — Staging Area dan Pendingan Alokasi (19–24 Juli 2026). Sprint terakhir menambahkan staging area untuk DAT dari luar CGA, fitur Pendingan Alokasi, serta perbaikan alur Buat SJ dan Rekap Alokasi. Sejumlah revisi tampilan dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna, di antaranya perombakan tata letak agar lebih ringkas, penyempurnaan Light Mode, dan perbaikan page-break pada PDF Surat Jalan.

Tabel 5.x Realisasi Pelaksanaan Sprint

| Sprint | Periode | Tujuan Sprint | Deliverable Utama | Feedback / Perubahan yang Ditindaklanjuti | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10–17 Mei 2026 | Fondasi sistem & klasifikasi aset | Arsitektur (Next.js, Supabase, Tailwind), Dashboard UI, pipeline unggah data, engine klasifikasi + review workflow, skema DB awal | Arsitektur klasifikasi diubah menjadi database-driven; formulir aturan disederhanakan | Selesai |
| 2 | 6–7 Juni 2026 | Optimasi klasifikasi & modul monitoring | Live classification dashboard, reclassification engine, keyword rules, arsitektur CGA-only, halaman Monitoring, ekspor PDF | Dashboard dirancang ulang agar selaras dengan fokus rekonsiliasi sesuai permintaan pengguna | Selesai |
| 3 | 8–11 Juni 2026 | Modul Surat Jalan (SJ) Manual | Rekap Alokasi, ekspor Excel, cetak PDF Surat Jalan, Monitoring DAT, Alokasi Aset & Mutasi Oracle | Fitur cetak fisik diprioritaskan untuk kebutuhan tanda tangan; bug hasil uji operasional diperbaiki | Selesai |
| 4 | 15–17 Juni 2026 | Penyempurnaan SJ & Monitoring v2 | Monitoring v2, arsip Daftar SJ, perbaikan PDF & Excel, perbaikan kritis asset notes, template item SJ | Penyempurnaan tampilan PDF/Excel & perbaikan data catatan aset dari hasil pemakaian | Selesai |
| 5 | 18–20 Juni 2026 | Rekonsiliasi data (inti sistem) | Rekonsiliasi DAT–LPP (Tahap 1–3), deteksi cross-CGA mismatch, impor SJ WT dari PDF, ekspor Excel, penerimaan barang | Penyederhanaan kartu ringkasan, penambahan impor SJ WT dari PDF, penyesuaian indikator kebaruan data | Selesai |
| 6 | 25–27 Juni 2026 | Snapshot, dashboard tren & autentikasi | DAT Closing Snapshot, Dashboard Trend CGA, autentikasi Supabase Auth + manajemen peran (CRUD user) | Penyesuaian fitur snapshot & dashboard tren berdasarkan hasil pengujian | Selesai |
| 7 | 19–24 Juli 2026 | Staging area & pendingan alokasi | Staging Area DAT luar CGA, fitur Pendingan Alokasi, perbaikan alur Buat SJ & Rekap | Perombakan tata letak agar ringkas, penyempurnaan Light Mode, perbaikan page-break PDF SJ | Selesai |